ZAPYTANIE OFERTOWE

NA USŁUGI W RAMACH ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Usługi doradcze, w tym  nadzór merytoryczny, zarządzanie i kontrola projektu inwestycyjnego „Elektrociepłownia opalana słomą Daszyna”.

Nazwa Zamawiającego:	Gmina Daszyna

REGON:		611015885

NIP:			775 – 24 – 06 – 085

Miejscowość		Daszyna

Adres:		99 - 107 Daszyna; Daszyna 34A

Zamawiający sektorowy – Gmina Daszyna zawraca się z zapytaniem ofertowym w zakresie usług doradczych, w tym  nadzoru merytorycznego, zarządzania i kontroli projektu inwestycyjnego „Elektrociepłownia opalana słomą Daszyna”.

Projekt jest współfinansowany przez KfW na zlecenie i ze środków BMU na podstawie umowy z dnia 01.07.2016 r.

Planuje się ponadto dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

# I. Opis przedmiotu zamówienia

Kody CPV zamówienia:

# 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71540000 - 5 – Usługi zarządzania budową

71310000 - 4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71520000 - 9 - Usługi nadzoru budowlanego

79416000- 3 - Usługi public relations

Przedmiotem zamówienia podzielony został na dwa etapy realizacyjne i obejmuje:

ETAP I:

- Opracowanie, w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację, w tym min aplikacyjną o środki finansowe, Program Funkcjonalno-Użytkowy, aktualizacji szczegółowych rozwiązań merytorycznych w ramach projektu „Elektrociepłownia opalana słomą Daszyna”, w tym związanych ze zwiększeniem mocy elektrycznej do 1,1 MWe i cieplnej do 7 MWt niezbędnych do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie Generalnego Wykonawcy projektu

- Uzyskanie akceptacji zaktualizowanych rozwiązań merytorycznych, o których mowa powyżej, przez Zamawiającego oraz bank KfW, będący przedstawicielem strony współfinansującej projekt - Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody, Budownictwa i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec (BMUB) niezbędnych do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie Generalnego Wykonawcy projektu

- Przygotowanie merytoryczne procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu „Elektrociepłownia opalana słomą Daszyna” wraz z uzgodnieniem z bankiem KfW, będącym przedstawicielem strony współfinansującej projekt - Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody, Budownictwa i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec (BMUB)

Termin wykonania I etapu zamówienia – nie później niż w ciągu 10 dni od daty zawarcia umowy na usługi w ramach niniejszego zapytania ofertowego. Za przekroczenie przez Wykonawcę, z jego winy, powyższego terminu, Wykonawca zapłaci Gminie Daszyna karę w wysokości 1% łącznej kwoty wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki.

ETAP II:

- pomoc merytoryczna na etapie przeprowadzania procedury przetargowej na wyłonienie Generalnego Wykonawcy projektu, w tym ocena złożonych ofert pod kątem zgodności z założeniami i rozwiązaniami merytorycznymi projektu zaakceptowanymi przez bank KfW,

- opracowanie i weryfikacja wszystkich niezbędnych dokumentów w celu zawarcia ważnej umowy z Generalnym Wykonawcą projektu, monitorowanie zapisów umowy i przygotowywanie dokumentów do ewentualnych zmian w umowie

- weryfikacja opracowanej przez Generalnego Wykonawcę koncepcji budowy Elektrociepłowni opalanej słomą w Daszynie, w tym w szczególności pod kątem zgodności zaproponowanych w niej rozwiązań z założeniami i rozwiązaniami merytorycznymi projektu zaakceptowanymi przez bank KfW; opracowanie na podstawie koncepcji przygotowanej przez Generalnego Wykonawcę, kompleksowych wytycznych projektowych i wykonawczych wraz z kosztami inwestycyjnymi i przedłożenie KfW w celu akceptacji (2 komplety w formie pisemnej i na CD); wprowadzanie zmian w wytycznych i uzyskanie ich akceptacji przez KfW, każdorazowo w wyniku zmian proponowanych przez Generalnego Wykonawcę,

- weryfikacja opracowanego przez Generalnego Wykonawcę projektu budowlano – wykonawczego budowy Elektrociepłowni opalanej słomą w Daszynie, w tym w szczególności pod kątem zgodności zaproponowanych w niej rozwiązań z założeniami i rozwiązaniami merytorycznymi projektu zaakceptowanymi przez bank KfW,

- przygotowanie niezbędnych dokumentów merytorycznych do zawarcia przyszłych umów na współfinansowanie projektu

- wypełnianie zobowiązań wynikających z umów zawartych przez Zamawiającego z instytucjami współfinansującymi projekt, w tym obowiązki sprawozdań z realizacji projektu, wszelkie rozliczenia finansowe w okresie trwania projektu i po jego zakończeniu, przygotowywanie materiałów do ewentualnego aneksowania, wprowadzania zmian w umowach, nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów, nadzór nad zgodnością dokumentów z prawem polskim i niemieckim; pośrednictwo w kontaktach z instytucjami współfinansującymi, w szczególności z KfW i BMUB; podejmowanie działań i rozmów z instytucjami współfinansującymi, w szczególności z KfW i BMUB w przypadku jakichkolwiek ewentualnych zakłóceń realizacji projektu i jej finansowania, w tym w sprawie ewentualnych zmian terminów wypłacania środków dotacyjnych

- nadzór nad utrzymaniem płynności finansowej w ramach projektu, w tym opracowanie niezbędnych zmian budżetowych, zgłaszanie zmian do instytucji współfinansujących projekt, monitorowanie wypłaty środków, aktualizacja harmonogramów płatności

- Pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich wymaganych branżach, w tym min budowlanej i instalacyjnej - instalacji sanitarnych i elektrycznych, w tym:

- kontrola procesu budowy, terminowości jej realizacji oraz zapisów w dzienniku budowy

- reprezentowanie Inwestora na budowie w zakresie zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Uczestniczenie, w siedzibie Zamawiającego, w naradach koordynacyjnych z udziałem wszystkich stron procesu budowlanego w trakcie realizacji inwestycji.

- Informowanie na bieżąco Inwestora o przebiegu realizowania inwestycji,

- Zatwierdzanie faktur wystawianych przez wykonawcę w powiązaniu z wartością zawartą w umowie,

- Sprawdzanie i zatwierdzanie kalkulacji szczegółowych przedkładanych przez Wykonawców na roboty dodatkowe, o ile takie wystąpią

- Sprawowanie funkcji technicznego nadzoru inwestorskiego zadania we wskazanej branży.

- Sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających.

- Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz dopilnowanie usunięcia wad.

- Dokonywanie odbiorów częściowych robót, a przypadku odbioru końcowego zadania inwestycyjnego - przy udziale Inwestora, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, bądź ich elementów podlegających odbiorowi częściowemu, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego i ewentualnego rozruchu, doprowadzenie do odbioru końcowego inwestycji, udział w komisjach odbiorowych i przekazaniu inwestycji do eksploatacji.

- uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy, udział w rozruchach urządzeń i instalacji.

- Rozliczenie końcowe inwestycji w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego wraz z oświadczeniem o usunięciu przez Wykonawców usterek zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole odbioru.

- Przygotowanie dokumentów w przypadku dochodzenia przez Inwestora należnych mu kar umownych od uczestników procesu inwestycyjnego, sprawdzanie kosztorysów oraz faktur wystawianych przez wykonawcę robót na podstawie zatwierdzonych i podpisanych protokołów odbioru w ciągu 2 dni roboczych od daty ich złożenia przez wykonawcę robót

- Wypełnianie obowiązków promocji projektu wynikających z zawartych umów o współfinansowanie projektu, w tym min: przygotowywanie aktualnych treści np. programów, artykułów, broszur, strony internetowej poświęconych wnioskowanemu projektowi, przygotowanie tablic informacyjnych/pamiątkowych, nadzór na oznaczeniem dokumentów w ramach projektu, w związku z jego finansowaniem ze środków zewnętrznych

- analiza i przekazanie niezbędnych zaleceń do bezpiecznej  eksploatacji systemu grzewczego dot. m.in. wykresu regulacyjnego i przepływu wody sieciowej. Wszystkie analizy uwzględniać będą wykonane już inwestycje oraz istniejące i planowane przez Gminę Daszyna wprowadzenie zdalnego monitoringu, transformacji danych i regulacji systemu

- udział w prowadzonych pomiarach i kontrolach w okresie gwarancyjnym; udział i współpraca ze Gminą Daszyna w przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.

Termin wykonania II etapu zamówienia – nie później do dnia 30 listopada 2019 r., jednak nie wcześniej niż potwierdzenie prawidłowości pracy urządzeń i osiągnięcia wymaganych parametrów, zakończone podpisaniem końcowego protokołu odbioru robót budowlanych i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. Za przekroczenie przez Wykonawcę, z jego winy, powyższego terminu, Wykonawca zapłaci Gminie Daszyna karę w wysokości 0,02% łącznej kwoty wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki.

Ponadto Zamawiający zastrzega możliwość zrezygnowania z części zamówienia objętego niniejszym zapytaniem w przypadku nie otrzymania na realizację projektu „Elektrociepłownia opalana słomą Daszyna” planowanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. W tym przypadku zakres zamówienia obejmuje:

ETAP I:

- Opracowanie, w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację, w tym min aplikacyjną o środki finansowe, Program Funkcjonalno-Użytkowy, aktualizacji szczegółowych rozwiązań merytorycznych w ramach projektu „Elektrociepłownia opalana słomą Daszyna”, w tym związanych ze zwiększeniem mocy elektrycznej do 1,1 MWe i cieplnej do 7 MWt niezbędnych do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie Generalnego Wykonawcy projektu

- Uzyskanie akceptacji zaktualizowanych rozwiązań merytorycznych, o których mowa powyżej, przez Zamawiającego oraz bank KfW, będący przedstawicielem strony współfinansującej projekt - Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody, Budownictwa i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec (BMUB) niezbędnych do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie Generalnego Wykonawcy projektu

- Przygotowanie merytoryczne procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu „Elektrociepłownia opalana słomą Daszyna” wraz z uzgodnieniem z bankiem KfW, będącym przedstawicielem strony współfinansującej projekt - Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody, Budownictwa i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec (BMUB)

Termin wykonania I etapu zamówienia – nie później niż w ciągu 10 dni od daty zawarcia umowy na usługi w ramach niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający poinformuje niezwłocznie oferenta na piśmie o przyznaniu dofinansowania ze środków UE na realizację projektu, co warunkuje realizację niniejszego zamówienia w pełnym zakresie. Do tego czasy Oferent realizuje zamówienie w zakresie opisanym powyżej.

- II. Pozostałe informacje:

- Dla części niniejszego zamówienia, finansowanej ze środków Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec (47,01% wartości oferty netto) należy przyjąć podatek od towarów i usług VAT w wysokości O%, dla pozostałej części zamówienia objętego niniejszym postępowaniem należy przyjąć podatek VAT w wysokości 23%.

- Przewiduje się płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia w następujących częściach:

I. za realizację I etapu – płatne po ogłoszeniu postępowania przetargowego na wyłonienie Generalnego Wykonawcy projektu „Elektrociepłownia opalana słomą Daszyna”,

II. kwota stanowiąca uzupełnienie kwoty wskazanej w pkt. I do 55 % wartości całkowitego wynagrodzenia umownego – płatne po wybraniu wykonawcy projektu w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” w trybie przetargowym i podpisaniu z nim umowy

III. 35 % wartości wynagrodzenia umownego – płatne wraz z rozpoczęciem montażu instalacji technologicznej elektrociepłowni,

IV. 10 % wartości wynagrodzenia umownego – płatne po przedstawieniu wszystkim instytucjom dofinansowującym projekt sprawozdań/rozliczeń końcowych.

Cała płatność wymieniona w punkcie I oraz pozostałe części płatności wynikające z Pkt. II, III i IV (łącznie odpowiednio w proporcji zgodnej z zachowaniem warunków umowy o dofinansowanie), zrealizowane zostaną przez KfW, przelewem bezpośrednio na konto bankowe Wykonawcy. Pozostałe kwoty będą zapłacone przez Gminę Daszyna.

- Termin realizacji faktur 30 dni od daty wpływu prawidłowej faktury do Zamawiającego

- Oferent zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszystkich czynności i obowiązków wynikających z zakresu zamówienia, obowiązujących przepisów prawa, a także z warunków prowadzenia usług.

- Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [PLN]. W przypadku złożenia przez Oferenta dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego niniejszego zapytania ofertowego.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym obowiązkowo należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w wyniku niniejszego zapytania ofertowego zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

- Istnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub

- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego

# III. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy potwierdzą spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania doświadczenia zawodowego:

# - w okresie ostatnich 5 lat przed dniem zatwierdzenia przez Zamawiającego niniejszego zapytania ofertowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

- oferent był autorem lub współautorem koncepcji lub Programu Funkcjonalno Użytkowego dla układu trigeneracji (energia cieplna, elektryczna, chłód użytkowy) w oparciu o paliwo – słomę, o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 0,4 MWe

i

- wykonał usługę zarządzania co najmniej 1 projektem, w zakresie ciepłownictwa, o minimalnym koszcie całkowitym 4.000.000,00 pln

przy czym wskazane usługi muszą być zakończone tj. dla których podpisano protokół zakończenia wykonywania usługi lub dokument równoważny, lub jeśli to wynika z zawartej umowy, świadczące o zakończeniu wykonywania usługi, z załączeniem dowodów określających, czy ta usługa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa i które należy załączyć do oferty, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, z wyszczególnieniem zakresu tych usług odpowiadających wymaganemu doświadczeniu.

# IV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

| Opis kryteriów oceny | Znaczenie |
| --- | --- |
| - Cena | 90 % |
| - Dyspozycyjność i Skuteczność | 10 % |

- Kryterium CENA = 90 %

Zamawiający przy obliczaniu  kryterium – CENA będzie brał pod uwagę całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt.
przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania
pozostałych ofert. Punktacja ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:

Najniższa cena oferty

Kryterium cena = ------------------------------ x  90%

Cena badanej oferty

Oferta w kryterium cena  może otrzymać maksymalnie 90 punktów.

- Kryterium „Dyspozycyjność i Skuteczność” = 10%

przez które rozumie się:

- zobowiązanie Wykonawcy do sporządzania, na wezwanie Zamawiającego, wymaganych umowami o dofinansowanie dokumentów

Zamawiający przy obliczaniu  kryterium – „Dyspozycyjność i Skuteczność” będzie brał po uwagę sztywny przelicznik punktowy, zgodnie z którym każdy wykonawca:

- który zadeklaruje w ofercie „Czas sporządzenia, na wezwanie Zamawiającego, wymaganych umowami o dofinansowanie dokumentów” w przedziale 5 – 3 dni kalendarzowych i mniej otrzyma maksymalną ilość punktów - 10

- który zadeklaruje w ofercie „Czas sporządzenia, na wezwanie Zamawiającego, wymaganych umowami o dofinansowanie dokumentów” w przedziale 8 – 6 dni kalendarzowych otrzyma ilość punktów - 5

- który zadeklaruje w ofercie „Czas sporządzenia, na wezwanie Zamawiającego, wymaganych umowami o dofinansowanie dokumentów” w przedziale 9 dni kalendarzowych i więcej otrzyma ilość punktów - 0.

Zamawiający nie dopuszcza zadeklarowania w ofercie „Czasu sporządzenia, na wezwanie Zamawiającego, wymaganych umowami o dofinansowanie dokumentów” powyżej 11 dni kalendarzowych.

Oferta najkorzystniejsza = „CENA” + „DYSPOZYCYJNOŚĆ i SKUTECZNOŚĆ”

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyska największą liczbę punktów.

# V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu na adres Urząd Gminy Daszyna; Daszyna 34 A , sekretariat I piętro, w terminie do dnia 23.01.2017 roku, godz. 9:00.

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

VI. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w formie aneksu w następującym zakresie:

Zmiana wymaganego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy:

1) zmiana terminu zakończenia realizacji robót budowlanych w umowie z Wykonawcą wynikająca z zawartego aneksu do tej umowy

2) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Gminy Daszyna,w szczególności:

a)  Wstrzymanie realizacji umowy przez Gminę Daszyna nie wynikające z winy Wykonawcy;

b)  Konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej;

c)  Przestojów lub opóźnień zawinionych przez Gminę Daszyna.

3) W przypadku zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony 
więzi prawnej:

a)  O charakterze niezależnym od Stron,

b)  Którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy,

c)  Którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,

d)  Której nie można przypisać drugiej Stronie

4) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

a)  Odmowa lub przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, w sytuacji, gdy przekazana i niezbędna do uzyskania pozwoleń dokumentacja będzie kompletna i prawidłowa, zatem wskutek działania organów administracyjnych niemożliwe jest wykonanie zadania w terminie.

b)  Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w Dokumentacji projektowej;

c)  Konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy;

d)  Konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do

5)   Zmiany będące następstwem innych okoliczności:

a) Wstrzymanie robót przez Inspektora Nadzoru z przyczyn nie leżących po stronie  Wykonawcy;

b) Dokonanie zmian w Dokumentacji projektowej, przez Projektanta w trybie nadzoru  autorskiego.

c) Wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej, przez Gminę Daszyna;

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

Zmiana zakresu usług i sposobu spełnienia świadczenia:

- Zmiana zakresu usług wynikająca z dotychczasowych zapisów umowy;

- Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót, o których mowa w pkt. 1)

Inne zmiany:

    - zmiany związane ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy.

2)  zmiana Wykonawcy, któremu Gmina Daszyna udzieliła zamówienia, którego ma zastąpić nowy wykonawca: w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

Zmiany w przypadkach udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających przewidzianych w niniejszym zapytaniu ofertowym

Przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

a)  stawki podatku od towarów u usług,

Wprowadzenie zmiany wymaga złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie zmiany wraz ze szczegółowym uzasadnieniem ich wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zawierającego dokument potwierdzający objęcie podatkiem od towarów i usług dostaw lub usług świadczonych przez Wykonawcę w związku z realizacją zamówienia;

Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

Innej zmiany umowy wynikającej ze zmiany umowy z jednostką dofinansowującą, zmiany zasad dofinansowania bądź obowiązków stron w związku z zasadami dofinansowania.

Podstawą do zmiany umowy będzie pisemny wniosek zawierający uzasadnienie.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty.

- Ofertę należy sporządzić według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub czytelnym pismem ręcznym.

- Wszystkie zmiany i skreślenia (poprawki własnych pomyłek) dokonane w ofercie muszą zostać zaparafowane (podpisane) przez Wykonawcę.

- Wszystkie strony oferty winny być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy  oraz ostemplowane pieczęcią firmową.

- Do oferty należy załączyć dokumenty określone w punkcie III zapytania ofertowego

- Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą  warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania oraz umieści informację o wyniku postępowania, zawierającą co najmniej nazwę wybranego wykonawcy na swojej stronie internetowej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania.

# VIII. Załączniki

Załącznik Nr 1  	Wzór oferty